
	AFRICAN UNION
	
	UNION AFRICAINE

	
[image: image1.png]SAAY A




	
	UNIÃO AFRICANA


www.au.int/maritime
www.au.int/maritime
الملحق ج: خطة عمل لتفعيل 

[image: image2.png]



الإستراتيجية البحرية المتكاملة لإفريقيا لعام 2050

"معا، لنبحر في المستقبل ... الآن! أبقي عينك على www.au.int/maritime  واسبح معنا على تويتر والفيسبوك باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والسواحلية .... رحلة موفقة "!
(رسالة الكترونية بعثها يوم 16 ديسمبر 2011 صاحب السعادة السيد ارازموس موانشا نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لكل موظفي الاتحاد في أديس أبابا وحول العالم وإلى الدول الأعضاء والشركاء)
مقدمة
اعتمدت خطة العمل هذه لتفعيل الإستراتيجية البحرية المتكاملة لأفريقيا  لعام 2050(AIM)  بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي  في أديس أبابا، إثيوبيا، في 06 ديسمبر 2012 من قبل المؤتمر الثاني لوزراء إفريقيا المسئولين عن الشؤون البحرية
 * الذي نظمه الاتحاد الأفريقي بعد تنظيم ورشة العمل الخامسة للخبراء الأفريقيين  لمختلف القطاعات البحرية  في 03-04 ديسمبر 2012، و اجتماع كبار المسؤولين لمختلف القطاعات البحرية  على الصعيد الأفريقي الذي عقد بتاريخ 05 ديسمبر 2012.

وتشكل خطة العمل هذه خارطة طريق تهدف في المقام الأول إلى تحديد الأهداف العامة قصد محاولة تحسين الاقتصاد الأزرق في إفريقيا ، والأنشطة الرئيسية أو الإجراءات المحددة لتحقيق الأهداف وقياس المخرجات، والمؤسسات الرائدة والأخرى المسؤولة عن تنفيذ الأنشطة المبينة في خطة العمل. وتغطي الأهداف التوقعات لمؤسسات وهياكل جديدة، وخلق الثروة وتنمية الموارد البشرية، فضلا عن بناء القدرات في مجال الحكامة البحرية. وقد تم تنفيذ بعض بنود خطة العمل (أو هي قيد التنفيذ) من قبل الأطراف المسؤولة. وسيتم مراجعة خطة العمل وتحديثها كل ثلاث سنوات.

لا يمكن، في الوقت الحاضر أن نقدر بدقة الآثار المالية المترتبة على خطة العمل. ومع ذلك، سيتم إجراء هذه التقديرات قبل تنفيذ كل نشاط من الأنشطة المبرمجة ومراجعتها حسب الضرورة.

سوف تظل مفوضية الاتحاد الأفريقي جهاز التنسيق الرئيسي لتسهيل تنفيذ خطة العمل.

 ‘  نعرب عن تأييدنا غير المشروط لهذه المبادرة الهامة للغاية نؤكد للمفوضية  تعاوننا الكامل. ونطلب كذلك من جميع أصحاب المصلحة دعم هذا المشروع بالذات والذي سيزيد من  معايير الأمن العالمي وتستفيد منه الأجيال القادمة من المواطنين الإفريقيين . (وزراء ورؤساء الوفود الذين حضروا المؤتمر الأول للوزراء الأفريقيين  المسؤولين عن الشؤون البحرية ، أديس أبابا، إثيوبيا، 21 أبريل 2012).
	المدى القصير
(2013 - 2018)

	البرامج
	الأهداف
	الإجراءات  
	القيادة
	الشركاء الداعمون
	قياس النواتج
	الإطار الزمني

	الإدارة الإستراتيجية البحرية المتكاملة الثانية لأفريقيا  لعام 2050
	1. إعداد الإستراتيجية البحرية المتكاملة لأفريقيا 


	وضع الإستراتيجية البحرية المتكاملة لأفريقيا
	AU
	الدول الأعضاء
	الإستراتيجية البحرية المتكاملة المتعمدة للاتحاد الأفريقي 
	2013

	
	
	تقديم الإستراتيجية البحرية المتكاملة لأفريقيا المعتمدة إلى أصحاب المصلحة وتوعيتهم بها 
	AU
	الدول الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، أصحاب المصلحة، المؤسسات المتخصصة 
	إقامة التبادلات بين أصحاب المصلحة (القاريين، الإقليميين والإقليميين الفرعيين)


	2013

	
	
	تقديم الإستراتيجية البحرية المتكاملة لأفريقيا المعتمدة إلى أصحاب المصلحة وتوعيتهم بها 
	AU
	الدول الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، أصحاب المصلحة، المؤسسات المتخصصة، الشركاء الاستراتيجيون 
	استضافة المؤتمر الأفريقي الافتتاحي للأمن والتنمية في المجال البحري


	2015

	
	
	إنشاء هياكل إدارية متخصصة
	AU
	اللجان المعينة
	الهياكل المنشأة
	2013

	
	2. تحقيق حالات التآزر من قبل الدول الأعضاء 


	تشجيع صياغة إستراتيجية بحرية إقليمية / وطنية 
	الدول الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، أصحاب المصلحة، المؤسسات المتخصصة
	
	الإستراتيجية البحرية الإقليمية/الوطنية
	2018

	
	
	تعبئة موارد التنفيذ
	الاتحاد الأفريقي،  الدول الأعضاء، أصحاب المصلحة
	المانحون، القطاع الصناعي وغيرهما
	تمويل البرامج
	جار

	
	3. 
تنفيذ خطة أعمال المراحل القصيرة الأجل


	وضع خطة أعمال
	الاتحاد الأفريقي (اللجنة المعينة)
	الدول الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، أصحاب المصلحة، المؤسسات المتخصصة
	اعتماد خطة الأعمال
	2013

	
	
	تنفيذ خطة الأعمال القصيرة الأجل

 
	الجميع
	AU
	تحقيق أهداف خطة الأعمال والنواتج
	2018

	
	
	رصد التقدم المحرز في تنفيذ برامج الإسترتيجية البحرية المتكاملة  
	الاتحاد الأفريقي
	اللجان المناسبة
	تقرير الرصد السنوي
	سنويا 

	
	
	إجراء تقييم الآثار لخطة الأعمال 
	الاتحاد الأفريقي
	اللجان المناسبة
	تقرير التقييم قصير المدى وتقييم الآثار


	2018

	B.S. تطوير الإدارة البحرية للبرنامج
	1. ضمان أمن وسلامة  نظم النقل البحري
	إجراء تحليل للحالة الراهنة للإدارة البحرية عبر القارة 
	الاتحاد الأفريقي، اللجان الفنية المناسبة
	الدول الأعضاء، المؤسسات الإقليمية
	فهم أفضل للتحديات والفرص للإدارة البحرية الأفريقية 
	2018

	
	
	تعزيز التنفيذ من قبل دول العَلم وممارسة الدول لمراقبة الموانئ (بما في ذلك الانضمام إلى مذكرات التفاهم لأبوجا والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط) ومدونة سلوك جيبوتي


	الاتحاد الأفريقي، الدول الأعضاء
	المنظمة البحرية الدولية، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الدول الأعضاء، الآليات الإقليمية والمؤسسات الإقليمية 
	تم التنفيذ من قبل دول العَلم وممارسة الدول لمراقبة الموانئ
	2018

	
	
	تقديم الدعم للدول الأعضاء لاعتماد المعاهدات البحرية الدولية
	الاتحاد الأفريقي، الدول الأعضاء
	المنظمة البحرية الدولية، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، المؤسسات البحرية الإقليمية 
	تزايد عدد الدول الأعضاء الممتثلة 
	2018

	
	
	الترويج للميثاق الأفريقي للنقل البحري وتشجيع تنفيذه 
	الاتحاد الأفريقي، الدول الأعضاء
	المنظمة البحرية الدولية، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، المؤسسات البحرية الإقليمية 
	تنفيذ المركز المتطور للتكنولوجيا البحرية
	2013

	
	
	تطوير التعاون مع الدول والأقاليم والكتل غير الأعضاء في الاتحاد الأفريقي حول تقاسم المعلومات ومقاضاة السفن للأعمال غير القانونية  
	الاتحاد الأفريقي، الدول الأعضاء
	المؤسسات والكتل البحرية الأفريقية

s 
	تم وضع اتفاقية حول التعاون


	2018

	
	
	إجراء البحث حول إنشاء المنطقة البحرية المشتركة الحصرية لأفريقيا
	الاتحاد الأفريقي
	المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، الدول الأعضاء
	تقرير بحث المنطقة البحرية المشتركة الحصرية لأفريقيا
	2018

	
	
	إجراء تقييم للقدرات الحالية الوعي في مجال سلامة النقل البحري (بما في ذلك احتياجات مراكز العمليات البحرية)  
	الاتحاد الأفريقي
	المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، الدول الأعضاء
	التقرير عن حالة الوعي في مجال سلامة النقل البحري
	2015

	
	
	وضع  إستراتيجية أمنية بحرية لأفريقيا 
	الاتحاد الأفريقي
	الدول الأعضاء
	إستراتيجية أمنية بحرية وخطة تنفيذ معتمدتين من الاتحاد الأفريقي2050

	2018

	
	
	تشجيع اعتماد وتنفيذ المعاهدات الإقليمية
	الدول الأعضاء
	الاتحاد الأفريقي، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، المؤسسات المتخصصة, 
	التقيد بالمعاهدات الدولية
	2018

	
	
	1) تنمية القدرات لحماية البيئة البحرية 

2)

إنشاء مرافق موانئ (التلوث البحري)
	الدول الأعضاء
	AU, المؤسسات المتخصصة
	التقيد بالمعاهدات الدولية
	1) 2008
2) 2008

	
	6.  تقديم الدعم لعمليات السلام والمساعدة الإنسانية
	توفير الخبرة الفنية لإنشاء عنصر بحري لدعم القوة الأفريقية الجاهزة
	AU
	المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، الأمم المتحدة
	بيئة مستقرة 
	2018

	
	7. عمليات التوعية
	الآلية الأفريقية "لإنهاء عمى البحر"   - تقديم الدعم للقضاء على المرض
	AU
	المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، الدول الأعضاء، الشركاء 
	تم إطلاق البرنامج المفصل والحملة


	2015

	
	
	تأسيس يوم بحري إفريقي
	AU
	المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، الدول الأعضاء، الشركاء 
	انعقاد اليوم البحري الأفريقي
	سنويا

	C.S.  برنامج خلق الثروة
	1.  زيادة خلق الثروة والأداء التجاري الإقليمي والدولي من خلال القدرات البحرية المركزية, 
	تطوير وتحسين مستوى ملكية وتسجيل السفن من قبل البلدان الأفريقية 
	الاتحاد الأفريقي، المجموعات الاقتصادية الأفريقية، الآليات الأفريقية والدول الأعضاء           
	
	تقييم المستويات الحالية لملكية السفن من قبل الإفريقيين
وضع خطة أفريقية لملكية وتسجيل السفن


	2013

2018

	
	2.  تحسين وتسهيل التجارة البحرية الأفريقية البينية 
	1) وضع وتنفيذ إطار لتعزيز التجارة الأفريقية البينية 

2) تقييم الاختناقات التي تواجه سلع البلدان غير الساحلية
	الاتحاد الأفريقي، المجموعات الاقتصادية الإقليمية الآليات الإقليمية 
	منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الاتحاد الأفريقي، الشركاء، البنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي 
	تنفيذ الإطار
وضع تقرير التقييم 
	i) 2018

2) 2004

	
	3.  تعزيز نمو صناعة السياحة والترفيه 
	مراجعة إعلان أبوجا حول مصائد أسماك وتربية مائيات مستدامة في أفريقيا، 2005 
	AU, RFM
	منظمة الأمم المتحدة للأغذية  والزراعة  
	تعميم الإعلان محليا     
	2014



	
	
	
	الاتحاد الأفريقي، المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك
	منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
	إنشاء مناطق حماية مصائد الأسماك وآليات الرصد في صناعة النقل البحري

	2015

	
	
	
	الاتحاد الأفريقي، المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك
	منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الدولي 
	إطار لإنشاء 5 أحواض سمكية عملاقة


	2015

	
	
	تقييم القدرات الحالية وتحديد أهداف 
	الاتحاد الأفريقي، ىDMA
	الدول الأعضاء
	وضع تقرير التقييم
 
	2015

	
	
	وضع آلية للسياحة والترفيه البحري للخطة الإستراتيجية الأفريقية 
	الاتحاد الأفريقي
	مؤسسات السياحة المعترف بها، الدول الأعضاء، منظمو الرحلات، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الدولي 
	آلية الاتحاد الأفريقي للسياحة والترفيه البحري المعتمدة


	2014



	
	
	إنشاء خطة لتطوير البنية التحتية البحرية ممولة تمويلا كافيا بالتطابق مع الخطط الأفريقية والإقليمية والوطنية لتطوير البنية التحتية

	الاتحاد الأفريقي
	الدول الأعضاء، الاستثمارات الأجنبية المباشرة،  المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الدولي
	خطة معتمدة لبنية تحتية ممولة تمويلا كافيا 
	2014

	D.S. 

تطوير البحث وتنمية الموارد البشرية


	1. تحسين قدرات القوى العاملة البحرية الأفريقية 
	1)  إجراء دراسة حول تنمية القوى العاملة والقدرات البحرية الأفريقية 
2) وضع برنامج لتنمية القدرات البحرية 
	الاتحاد الأفريقي، لجان الاتحاد الأفريقي  
	الدول الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، المؤسسات البحرية الإقليمية 
	1)  تم إجراء الدراسة
2)  تم اعتماد الإستراتيجية
3) تم وضع البرنامج
 
	2015

2018

2018

	
	2. تحسين التوازن بين الجنسين في القطاع البحري وتطوير التعليم والقدرات البحرية 
	تقييم القدرات العاملة النسائية في القطاع البحري وتحديد الفرص المتاحة لزيادة مشاركتها وإدماجها 
3) تعزيز قدرات مراكز التميز القائمة وتطوير التعاون بينها وإنشاء مراكز جديدة لتدريب البحارة 
4)  مصدر زمالات لتنمية القدرات البحرية  


	1) الاتحاد الأفريقي
2) الاتحاد الأفريقي، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية 

3) الاتحاد الأفريقي
	1) المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، شركاء الاتحاد الأفريقي 

2) المنظمة البحرية الدولية، شركاء الاتحاد الأفريقي 

3) المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، شركاء الاتحاد الأفريقي 
	1) رفع مستوى إدماج النساء
2) التعليم والتنمية القدرات بشكل متين في المجال البحري
4) قدرات مهارات محسنة

	2015

	
	3.  تحسين قدرات البحث في الشؤون البحرية
	1) تقييم القدرات الحالية لأنشطة البحث في الشؤون البحرية 

2) تنفيذ برامج بناء القدرات حول البحث البحري 
	1) الاتحاد الأفريقي
2) الاتحاد الأفريقي
	أولا – معاهد البحث، الشركات النفطية الدولية، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، اليونيسكو، إلخ 
 
	1) تحديد الثغرات والمتطلبات ومجالات التركيز
2) البرنامج المعتمد للبحث في الشؤون البحرية

	2014

2014

	برنامج للمبتدئين
	4)  زيادة عدد البحارة الأفريقيين
	ضمان التدريب على متن السفن


	الاتحاد الأفريقي، الدول الأعضاء 
	المانحون، شركاء الاتحاد الأفريقي 
	وضع قاعدة بيانات للبحارة الأفريقيين
إنشاء برنامج أفريقي للبحارة المبتدئين

	2013

2013


	المدى المتوسط
(2019 - 2030)

	البرامج
	الأهداف 
	الإجراءات 
	القيادة 
	الشركاء الداعمونE
	قياس النواتج 
	Time frame

	A.M. 
دارة الإستراتيجية البحرية المتكاملة الثانية لأفريقيا  لعام 
2050
	1. تحقيق حالات التآزر من قبل الدول الأعضاء
	تنفيذ الإستراتيجية البحرية الإقليمية/الوطنية
	الدول الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، أصحاب المصلحة، المؤسسات المتخصصة


	الاتحاد الأفريقي
	تحقيق الأهداف
2030
	2030

	
	
	تقديم الإستراتيجية البحرية المتكاملة لأفريقيا المعتمدة إلى أصحاب المصلحة وتوعيتهم بها


	الاتحاد الأفريقي
	الدول الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، أصحاب المصلحة، المؤسسات المتخصصة، الشركاء الإستراتيجيون
	استضافة المؤتمر الأفريقي للأمن والتنمية البحريين
2019 
	2019

	
	2. تنفيذ الخطة المتوسطة المدى
	مراجعة خطة الأعمال المعتمدة
	الاتحاد الأفريقي (اللجنة المناسبة)
	الدول الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، أصحاب المصلحة، المؤسسات المتخصصة


	مراجعة وتحديث خطة الأعمال المعتمدة

2018
	2018

	
	
	تنفيذ الأهداف المتوسطة المدى في خطة الأعمال المعتمدة  
	All
	الاتحاد الأفريقي
	تحقيق الأهداف المتوسطة المدى
	2030

	
	
	رصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة الأعمال المتوسطة المدى 
	AU
	اللجان المناسبة
	تقرير الرصد السنوي

سنوي
	Annually 

	
	
	إجراء تقييم الخطة متوسطة المدى وتقييم آثار خطة الأعمال  
	AU
	اللجان المناسبة
	التقرير المتوسط المدى لتقييم الآثار
2030 
	2030

	B.M. برنامج

 تطوير الإدارة البحرية
	1.  ضمان أمن وسلامة نظام النقل البحري


	تنفيذ الخطة الأفريقية للإدارة البحرية (بناء على التحليل الذي أجري)
	الاتحاد الأفريقي ، الدول الأعضاء
	المنظمة البحرية الدولي، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، المؤسسات المتخصصة والدولية  and 
	تنفيذ توصيات التحليل
2030
	2030

	
	
	تنفيذ مذكرات المفاهيم من قبل دول الميناء والمعاهدات الدولية المعتمدة 
	الدول الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، 
	الاتحاد الأفريقي، المنظمة البحرية الأفريقية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي  
	حمل الدول على الامتثال لمذكرات التفاهم والمعاهدات الدولية
2030  
	2030

	
	
	 تنظيم النظم القانونية والترتيبات الدولية للمنطقة البحرية المشتركة الحصرية لأفريقيا 
	الدول الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، 
	الاتحاد الأفريقي
	إنشاء المنطقة البحرية الحصرية المشتركة لأفريقيا
	2030

	
	
	تنفيذ توصيات تقرير الإلمام بالمجال البحري (بما في ذلك قدرات مراكز العمليات البحرية 
	الدول الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، 
	الاتحاد الأفريقي
	تنفيذ توصيات الإلمام بالمجال البحري
2018  
	2018

	
	
	تنفيذ الإستراتيجية المعتمدة للأمن البحري في أفريقيا 
	الاتحاد الأفريقي
	الدول الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، الشركاء الإستراتيجيون
	خ

تحقيق أهداف خطة تنفيذ إستراتيجية الأمن البحري
2030 
	2030


	المدى المتوسط
(2019 - 2030)

	البرامج 
	الأهداف 
	الإجراءات 
	القيادة 
	الشركاء الداعمون
	قياس النواتج
	الإطار الزمني

	C.M. 

برنامج خلق الثروات
	1) زيادة خلق الثروات وأداء التجارة الإقليمية والدولية من خلال القدرات المرتكزة على المنشات والشؤون البحرية

	وضع إطار وأهداف لتنمية الصناعة الأفريقية لبناء السفن والموانئ وقدرات الصيانة  
	الاتحاد الأفريقي، رابطة الموانئ، الدول الأعضاء 
	الشركاء الإستراتيجيون، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الدولي


	وضع الإطار 
	2020

	
	
	تشجيع وتحسين مستوى الملكية والتسجيل من قبل البلدان الأفريقية  
	المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، الدول الأعضاء 
	الاتحاد الأفريقي، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الدولي، والشركاء الإستراتيجيون


	بلوغ السفن المملوكة لأفريقيا ما لا يقل عن عشرة في المئة من القدرات العالمية للشحن البحري

	2030

	
	
	التصدي لجميع الاختناقات المتعلقة بعبور السلع من البلدان التي تربط بينها حدود أرضية 
	الدول الاعضاء و المجموعات الاقتصادية الاقليمية و ا الاليات الاقليمية
	AU,
	زيادة التجارة الأفريقية البينية من 10% إلى 50% 
	2030

	
	
	إنشاء حوضين سمكيين عملاقين على الأقل بحلول 2050
	AU
	المنظمات الدولية للحفاظ على البيئة، الدول الأعضاء، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الدولي 
	إنشاء حوضين سمكيين عملاقين على الأقل في أفريقيا 
	2030

	
	
	تنفيذ الخطة الإستراتيجية الأفريقية للسياحة والترفيه البحريين 
	الاتحاد الأفريقي
	مؤسسات السياحة المعترف بها، الدول الأعضاء، منظمو الرحلات، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، الدول الأعضاء، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الدولي  
	مساهمة السياحة والترفيه البحري بنسبة 15% على الأقل في الناتج المحلي الإجمالي  
	2030

	
	
	تنفيذ الخطة المعتمدة لتطوير البنية التحتية البحرية the 
	
	
	تحقيق أهداف الخطة المرحلية لبناء وإصلاح السفن، وتحقيق أهداف الخطة المرحلية لتطوير البنية التحتية للموانئ، وتنفيذ خطة المرافق البحرية.

	2020




	المدى المتوسط
(2019 - 2030)

	البرامج 
	الأهداف
	الإجراءات
	القيادة
	
	
	البرنامج 

	D.M. 

تنمية البحث والموارد البشرية 
	1) تحسين القوى العاملة وقدرات البحث البحرية الأفريقية 
	تنفيذ تنمية الموارد البشرية البحرية الأفريقية (إدماج النساء الأفريقيين باعتبارها فئة إستراتيجية)
	الاتحاد الأفريقي، لجان الاتحاد الأفريقي 
	الدول الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، المؤسسات البحرية الإقليمية 
	التنفيذ المرحلي لإستراتيجية وخطة الموارد البشرية  

 تحقيق مئة في المئة من الأهداف التي يتم تحديدها

	جار
2030

	
	
	تعزيز قدرات مراكز التميز القائمة والتعاون فيما بينها وإنشاء مراكز تميز جديدة لتدريب البحارة

	1) الاتحاد الأفريقي

	1) المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، شركاء الاتحاد الأفريقي 


	عملت أفريقيا على تمكين مراكز تميز ذات مستوى عالمي تمكينا كاملا لكل إقليمي  (المجموعات الاقتصادية الإقليمية)


	2030

	
	2.  ارتفاع عدد البحارة الأفريقية


	تعزيز تنمية قدرات البحارة الأفريقيين وتنفيذ برنامج البحارة الافريقيين المبتدئين   
	AU 
	المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، الاتحاد الأفريقي، الدول الأعضاء، الشركاء، المنظمة البحرية الدولية، 
	10% على الأقل من البحارة في العالم هم أفريقيون


	2020

	
	3.  تحسين قدرات البحث البحري


	تنفيذ برنامج البحث البحري للإستراتيجية البحرية المتكاملة الأفريقية

	منظمات البحث الأكاديمية
	المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، الاتحاد الأفريقي، المنظمة البحرية الدولية، اليونيسكو، إلخ
	تحقيق نواتج برنامج البحث الأفريقي


	2030


	المدى الطويل
(2031 - 2050)

	البرامج
	الأهداف 
	الإجراءات 
	القيادة 
	الشركاء الداعمون
	قياس النواتج
	الإطار الزمني

	A.L.  

الإدارة الإستراتيجية البحرية المتكاملة الثانية لأفريقيا  لعام 2050 
	1. حالات التآزر في الإستراتيجية البحرية الإقليمية
	العمل على نحو متسق لاستحداث حالات التآزر بين الإستراتيجيات البحرية الإقليمية / الوطنية 
	الدول  الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، أصحاب المصلحة، المؤسسات المتخصصة  
	الاتحاد الأفريقي
	تحقيق الأهداف
	2050

	
	
	توعية أصحاب المصلحة بالحاجة إلى التآزر بين الإستراتيجيات البحرية الإقليمية / الوطنية 
	الاتحاد الأفريقي
	الدول  الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، أصحاب المصلحة، المؤسسات المتخصصة  ، الشركاء الإستراتيجيون
	المؤتمر الأفريقي النظامي لأصحاب المصلحة في القطاع البحري


	2031

	
	2. مراجعة الخطة المتوسطة المدى
	تقييم العملية والتحديات والإنجازات الكاملة وصياغة إستراتيجية منقحة  لما بعد العام 2051 
	الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء
	الدول  الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، أصحاب المصلحة، المؤسسات المتخصصة  
	مراجعة وتحديث واعتماد الخطة الإستراتيجية المنقحة
	2045

	C.L. 

برنامج خلق الثروة
	1.  رفع مستوى خلق الثروة وأداء التجارة الإقليمية والدولية من خلال القدرات و المنشات المرتكزة على النقل البحري


	تنفيذ الإطار المنشأ على المدى المتوسط لتنمية القدرات الأفريقية في مجالات بناء السفن والموانئ والصيانة


	الاتحاد الأفريقي، رابطة الموانئ، الدول الأعضاء   
	الشركاء الإستراتيجيون، البنك الإفريقي لتنمية، البنك الدولي، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
	تحقيق بناء وصيانة السفن في القارة الأفريقية 
	2050

	
	
	تزايد ملكية وتسجيل السفن من قبل البلدان الأفريقية


	، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، الدول  الأعضاء
	الاتحاد الأفريقي، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الدولي، الشركاء الإستراتيجيون
	بلوغ ما لا يقل عن 15% من القدرات العالمية لحمل الشحن البحري

	2050

	
	
	تدفق سهل لعبور السلع  من الدول التي تربط بينها حدود أرضية


	الدول  الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية،
	الاتحاد الأفريقي,
	ارتفاع التجارة الأفريقية البينية بنسبة 30%


	2050

	
	
	إنشاء ثلاثة أحواض سمكية عملاقة 
	الاتحاد الأفريقي
	الدول  الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، الآليات الإقليمية، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الدولي
	إنشاء خمسة أحواض سمكية عملاقة 
	2050

	
	
	تزايد الصناعة الأفريقية للسياحة والترفيه   
	الدول الأعضاء
	الاتحاد الأفريقي، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الدولي، الشركاء 
	زيادة المشاركة الأفريقية في السياحة والترفيه  البحري بنسبة 30% كنسبة مئوية للناتج المحلي 
	2050

	
	
	تحقيق تطوير البنية التحتية البحرية
	الدول الأعضاء
	الاتحاد الأفريقي، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الدولي، الشركاء 
	تحقيق القدرة التنافسية للنقل البحري والموانئ الأفريقية مقارنة ببقية العالم
	2050

	
	
	خطة تنفيذ استكشاف واستغلال الموارد البحرية 
	الدول الأعضاء
	الاتحاد الأفريقي، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الدولي، الشركاء 
	ارتفاع مستوى المشاركة الأفريقية في   استكشاف واستغلال مواردها البحرية
	2050


* وزراء، وأعضاء الحكومة / مجلس الوزراء، من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي (بما في ذلك الدول الأعضاء التي ليس لها منفذا على البحر أو المحيط)، المسؤولين عن أي من القطاعات المختلفة المتعلقة بالمجال البحري، لتشمل: الطاقة، الاقتصاد والمياه والموارد المائية والغاز العدالة / الشؤون القانونية والتخطيط والتنمية والسياحة، والسلامة، والأمن، والشؤون الاجتماعية، ومكافحة المخدرات، ومصائد الأسماك، والشحن، والموانئ والمرافئ البحرية والبنية التحتية والتجارة والعمل والبيئة البحرية وتغير المناخ، والنفط، وصناعة التعدين والبحث العلمي أو غيرها.








26

_1413349946

